BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tên dự án:  Website Bán Sản Phẩm Cà Phê & Nước Giải Khát — The Drink VN

Thực hiện:  Trần Trung Hải

Giai đoạn báo cáo:  16/06/2026 – 21/06/2026

Nhánh phát triển:  Refactor (tái cấu trúc mã nguồn & giao diện)

Mục tiêu giai đoạn:  Tái cấu trúc mã nguồn và giao diện người dùng; đồng bộ ngôn ngữ (Tiếng Việt) và trải nghiệm UX/UI trên toàn hệ thống; xử lý triệt để các lỗi (bug) liên quan đến Entity Framework Core và dữ liệu; tích hợp trơn tru toàn bộ luồng nghiệp vụ giữa 3 vai trò: Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên.

# I. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ

Trong tuần này, dự án tập trung vào nhánh refactor nhằm tái cấu trúc mã nguồn, đồng bộ giao diện và xử lý triệt để các lỗi phát sinh, đồng thời hoàn chỉnh toàn bộ luồng nghiệp vụ giữa 3 vai trò trong hệ thống. Các hạng mục sau đây đã được hoàn thiện chi tiết:

- Đồng bộ Giao diện và Trải nghiệm người dùng (UI/UX)

- Hoàn thiện Module Xác thực (Auth)

- Khắc phục sự cố hạ tầng (Fix bug)

- Hoàn chỉnh quy trình Nghiệp vụ (End-to-End Workflow)

# II. CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN

## 1. Đồng bộ Giao diện và Trải nghiệm người dùng (UI/UX)

Ngôn ngữ & Giao diện chung:

- Ngôn ngữ (Tiếng Việt): Chuyển đổi toàn bộ ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Việt cho 3 phân hệ: Admin, Staff, Customer.

Dữ liệu Seed & Định dạng Tiền tệ:

- Định dạng giá tiền: Chuyển đổi dữ liệu giá tiền sang VNĐ (ví dụ: 250000 thay vì 25.00).

- Migration tự động: Viết lại hàm khởi tạo (Migration) để tự động nạp (seed) đúng dữ liệu cho người mới clone project.

Tối ưu CSS & Layout:

- Mở rộng không gian hiển thị: Tăng độ rộng hiển thị (full-width) cho màn hình danh sách Sản phẩm, tối ưu không gian trình bày.

- Sửa lỗi sidebar Staff: Fix lỗi CSS không nhấn được menu danh mục ở sidebar bên phân hệ Staff.

- An toàn dữ liệu hóa đơn: Xóa nút “Xóa” hóa đơn ở phân hệ Staff, chỉ cho phép xem chi tiết để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Toast Notification:

- Thông báo hiện đại: Tích hợp hệ thống thông báo Toast thay thế cho các alert popup mặc định của trình duyệt (ví dụ: thông báo thêm vào giỏ hàng thành công).

## 2. Hoàn thiện Module Xác thực (Auth)

Quên mật khẩu / Đổi mật khẩu:

- Luồng quên mật khẩu: Xây dựng lại luồng thân thiện hơn: người dùng nhập đúng email sẽ được điều hướng trực tiếp đến trang đổi mật khẩu mới mà không cần qua các bước xác thực rườm rà trong môi trường dev.

- Điều hướng theo vai trò: Cập nhật luồng điều hướng HomeController: tự động nhận diện Role (Admin, Staff) để chuyển hướng đúng giao diện quản trị, thay vì hiển thị giao diện Khách hàng gây lỗi layout.

## 3. Khắc phục sự cố hạ tầng (Fix bug)

Sự cố đã xử lý:

- Lỗi điều hướng Admin Dashboard: Sửa lỗi 404 khi sử dụng tính năng “Lọc theo tháng” trên Dashboard Quản trị viên (sửa đường dẫn form action trỏ đúng Controller).

## 4. Hoàn chỉnh quy trình Nghiệp vụ (End-to-End Workflow)

Luồng nghiệp vụ theo vai trò:

- Customer: Đặt hàng, duyệt danh mục, tương tác với giỏ hàng.

- Staff: Bán hàng trực tiếp tại quầy POS, tiếp nhận và xử lý đơn hàng Online.

- Admin: Quản lý toàn bộ danh mục, sản phẩm, tài khoản, giám sát đơn hàng, theo dõi báo cáo doanh thu.

# III. ĐÁNH GIÁ & KẾ HOẠCH TIẾP THEO

Đánh giá:

Các module cốt lõi đã hoàn thành 100%, đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của bài toán đặt ra.

Kế hoạch tiếp theo:

- Bổ sung tài liệu báo cáo file Word cuối kỳ.